## Slide 1
PRIVACY-PRESERVING SHOPPING INTELLIGENCE
The project in numbers
What was built, what earlier experiments showed, why we changed course, and what is measured so far
Ahmed Abdelhamed · MSc, Queen's University · supervisor meeting, 30 September 2026 · facts as of 29 Sep, 18:36 UTC
Notes: الشريحة 1 — النسخة دي مركزة على الأرقام: الشغل اللي اتعمل، التجارب القديمة، وليه غيرنا الاتجاه، وإيه اللي اتقاس لحد دلوقتي. قاعدة مهمة: نتائج الطرق الرئيسية في الدراسة الحالية (الفيدرالي، الجهاز، السحابة الكاملة) وأسبوع الـ test مقفولين لحد القراءة المسجلة مسبقاً.

## Slide 2
AT A GLANCE
Eight numbers that summarise the work
158,486
products ranked for every prediction
1.45 M
users in the study pool (5–100 events each)
131,072
users in the main cohort
2.59 M
training decisions in the main cohort
4
phases: next category → next product (cloud) → features → deployment study
8
runs in the backbone contest (2 families × 2 sizes × 2 seeds)
+22.7%
federated gain so far from tuning (calibration users)
7 / 10
independent 14-part review; 8–8.5 after the fixes
2
Source: Data protocol and population lock; contest result; ladder register; review synthesis
Notes: الشريحة 2 — المشروع في 8 أرقام: 158,486 منتج بيترتبوا في كل توقع. 1.45 مليون مستخدم في الـ pool (كل واحد 5–100 حدث). 131,072 في الـ main cohort بـ 2.59 مليون قرار تدريب. 4 مراحل: الفئة الجاية، المنتج الجاي بموديل سحابة، الفيتشرز، ودراسة النشر الحالية. 8 تشغيلات في مسابقة الموديل. +22.7% تحسن للفيدرالي من الضبط (calibration). والمراجعة المستقلة 7/10 والهدف 8–8.5.

## Slide 3
THE JOURNEY
Four phases, each answering one question
1
Next-category MVP
Can we predict the next category?
0.3474
GRU vs 0.3143 transition table (Oct 2019)
2
Next product
How good can a cloud model get?
0.1713
best central model (SASRec), validation, full data
3
Features
Which columns help?
58 → 24
input columns; 21 of 24 computable on device
4
Deployment study
How much survives off the cloud?
+22.7%
federated tuning so far; main results sealed
3
Source: MVP report (next category); central-model campaign reports; feature dictionary and feature search; ladder register
Notes: الشريحة 3 — الرحلة في 4 مراحل: 1) MVP توقع الفئة الجاية (أكتوبر 2019): GRU 0.3474 مقابل جدول الانتقالات 0.3143. 2) توقع المنتج الجاي بموديل سحابة على الداتا الكاملة: أحسن موديل SASRec 0.1713 على الـ validation. 3) هندسة الفيتشرز: من 58 عمود لـ 24، و21 منهم ممكن يتحسبوا على الجهاز. 4) دراسة النشر الحالية: الفيدرالي +22.7% من الضبط لحد دلوقتي، والنتائج الرئيسية مقفولة.

## Slide 4
EARLIER PHASE 1 — NEXT-CATEGORY TASK (MVP)
Our next-category numbers
EARLIER PHASE · Oct 2019 · 97,279 users · 588 categories
Chart: Category-change decisions, validation, MRR@20
| Popularity | Transition table | GRU (3 seeds)
MRR@20 | 0.1049 | 0.3143 | 0.3474
+0.0331
GRU over the transition table (seed spread 0.0007)
88.4%
federated pilot kept of centralised quality (1,000 clients)
82%
of the overall metric solved by a no-learning rule
+0.066
purchase PR-AUC gain: 0.076 (rule) → 0.142 (model)
Stronger or weaker than published work? Unknown — no published next-category results on REES46 to compare with.
4
Source: GitHub repo: docs/MVP_REPORT_AR.md §§1–2; ADR-001 (evaluation protocol); MVP federated pilot evidence (mvp-t1-003)
Notes: الشريحة 4 — المرحلة القديمة 1: مهمة الفئة الجاية (MVP) من الـ GitHub. الداتا: أكتوبر 2019 بس، 97,279 مستخدم، 588 فئة. على قرارات تغيير الفئة (validation، macro MRR@20): popularity 0.1049، جدول الانتقالات 0.3143، GRU (3 بذور) 0.3474 → +0.0331، والفرق بين البذور 0.0007. الفيدرالي في تجربة صغيرة (1,000 عميل) حافظ على 88.4% من الجودة المركزية (0.0996 مقابل 0.1127، بطريقة قياس تانية، ما تخلطهاش بـ 0.3474). مشكلة: 82% من المقياس الكلي بتتحل بقاعدة من غير تعلم (تكرار نفس الفئة) — المهمة سهلة بشكل مصطنع. توقع الشراء: PR-AUC من 0.076 (قاعدة) لـ 0.142 (موديل). أقوى ولا أضعف من الأبحاث؟ مانعرفش — مالقيناش أبحاث منشورة على REES46 لمهمة الفئة الجاية نقارن بيها.

## Slide 5
WHY WE MOVED TO NEXT-PRODUCT
Three reasons, in numbers
0
published next-category results on REES46 — no way to know if we are stronger or weaker
82%
of the next-category metric solved without learning — the task is artificially easy
1
official published next-product benchmark on REES46 (GRU4Rec, RecSys 2023) — a reference point
Next category
588 classes
Next product
158,486 products
Harder, more standard task — agreed with the supervisor.
5
Source: ADR-001; thesis evidence note (proposal amendment table); literature register card R05; thesis research review A3
Notes: الشريحة 5 — ليه انتقلنا لتوقع المنتج الجاي. 1) مفيش أبحاث منشورة بأرقام على REES46 لمهمة الفئة الجاية، فمنقدرش نعرف إحنا أقوى ولا أضعف. 2) 82% من مقياس الفئة بيتحل من غير تعلم — المهمة سهلة بشكل مصطنع. 3) مهمة المنتج الجاي ليها benchmark منشور رسمي على REES46 (GRU4Rec، RecSys 2023) نقدر نقارن بيه. كمان الصعوبة: 588 فئة مقابل 158,486 منتج. واتفقنا على التغيير ده مع المشرف.

## Slide 6
EARLIER PHASE 2 — NEXT PRODUCT, CLOUD MODELS
On the full data, sequence models beat the baselines
EARLIER PHASE · full data · not comparable with the current study
Chart: Validation-confirm week (20–23 Nov), macro MRR@20, full data
| Popularity | Item-transition baseline | GRU (item IDs) | SASRec (rich features)
Validation MRR@20 | 0.020168 | 0.14874 | 0.16899 | 0.17134
52.8 M
training decisions (40.2M loss examples)
+0.0024
SASRec over GRU — but ID-only SASRec was below GRU
The gain came from the extra feature channels, not the architecture.
6
Source: Central-model campaign final report §§1, 6.1; planning evidence packet (data census)
Notes: الشريحة 5 — المرحلة القديمة 2: موديلات مركزية على الداتا الكاملة (52.8 مليون قرار). على أسبوع الـ validation-confirm (20–23 نوفمبر): popularity 0.0202، item-transition 0.1487، GRU 0.1690، SASRec 0.1713. SASRec أعلى بـ +0.0024، بس نسخة SASRec بالـ IDs بس كانت أقل من GRU، يعني المكسب جه من الفيتشرز الزيادة مش من المعمارية. ملاحظة لو اتسألت: أسبوع الـ test اتقرا مرة في المرحلة دي (SASRec 0.1705 مقابل GRU 0.1687)؛ مش حاطينه على الشريحة لأن نفس الأسبوع هو الـ test المقفول في الدراسة الحالية. والأرقام دي مش قابلة للمقارنة مع الدراسة الحالية (داتا ومستخدمين وفيتشرز مختلفة).

## Slide 7
OUR NUMBERS VS THE PUBLISHED BENCHMARK
Below the paper — and why
EARLIER PHASE · full data · not comparable with the current study
Chart: Per-event metrics (ours: validation-confirm week, full data)
| Recall@20 | MRR@20
Published GRU4Rec (REES46) | 0.5291 | 0.2003
Our SASRec | 0.4315 | 0.1542
Our GRU | 0.4242 | 0.1531
−0.098
Recall@20
we rank all 158,486 products and count new items as misses
−0.046
MRR@20
we predict the following week; the paper uses a last-day split
5 epochs
our training
≈ 20.7 GPU-h on 2× A16 (15.4 GiB) — the paper is heavily tuned
20×
less data now
current study 2.59M vs 52.8M decisions (chosen for federated) → 0.1612
Not a same-protocol re-run. Now: 2× A40 server — experiments running.
7
Source: Hidasi & Czapp, RecSys 2023 (official GRU4Rec REES46 page) as recorded in the literature register (R05) and benchmark note; central-model report §6.1; planning evidence (A16)
Notes: الشريحة — أرقامنا مقابل الـ benchmark المنشور (GRU4Rec الرسمي على REES46، Hidasi & Czapp، RecSys 2023). المنشور: Recall@20 = 0.5291، MRR@20 = 0.2003 (على مستوى الحدث). إحنا (المرحلة القديمة، أسبوع validation-confirm، داتا كاملة): SASRec Recall@20 0.4315 و MRR@20 0.1542؛ GRU 0.4242 و 0.1531. ليه أقل: - Recall أقل بـ 0.098: بنرتب الكتالوج كله (158,486 منتج) وأي منتج جديد بيتحسب غلط. - MRR أقل بـ 0.046: بنتوقع الأسبوع اللي بعده، والبحث بيستخدم آخر يوم. - التدريب: 5 epochs بس، حوالي 20.7 ساعة GPU على 2× A16 (15.4 جيجا) — البحث متظبط جامد. ده بسبب ضعف الموارد وقتها. - الدراسة الحالية داتا أقل 20 مرة (2.59 مليون مقابل 52.8 مليون) علشان الفيدرالي، فالرقم 0.1612. الخلاصة: مش إعادة تشغيل بنفس البروتوكول، فمنقدرش نقول أقوى ولا أضعف بشكل قاطع. دلوقتي معانا سيرفر 2× A40 وبدأنا نجرب. الفجوة ما اتفككتش بتجارب (ablation)، فالأسباب دي هي الفروق المعروفة في البروتوكول مش قياس لكل سبب. ملحوظة: رقمنا الرئيسي 0.1713 متوسط لكل مستخدم (macro) — مش نفس طريقة البحث، فما نقارنوش بـ 0.2003 مباشرة.

## Slide 8
DISCUSSION / DECISION 1
Task and benchmark
1
Do you agree next-product is the right task for the thesis?
Next-category had no published REES46 results and 82% was solvable without learning.
2
Should we re-run the published GRU4Rec protocol on our server?
It would tell us directly whether we are stronger or weaker (≈ 1 extra run, estimate).
3
Which metric should lead: per-user MRR@20 (ours) or per-event (papers)?
We can report both.
8
Context: earlier phases vs the published benchmark
Notes: ديسكشن 1 — المهمة والـ benchmark. 1) موافق إن توقع المنتج الجاي هو المهمة الصح للرسالة؟ الفئة الجاية ماكانش ليها أبحاث منشورة على REES46، و82% منها بيتحل من غير تعلم. 2) نعيد تشغيل بروتوكول GRU4Rec المنشور على السيرفر؟ ده هيقولنا مباشرة إحنا أقوى ولا أضعف (تقريباً تشغيل واحد زيادة، تقدير). 3) أنهي مقياس يبقى الأساسي: MRR@20 لكل مستخدم (بتاعنا) ولا لكل حدث (بتاع الأبحاث)؟ نقدر نعرض الاتنين.

## Slide 9
EARLIER PHASE 2 — THE SASREC REPAIR
A failed first attempt, fixed and documented
EARLIER PHASE · full data · not comparable with the current study
Chart: SASRec with features, seed 2026, validation-selection week
| First attempt (failed) | Repaired (5 fixes) | + cooldown epoch
Selection-week MRR@20 | 0.11791 | 0.18142 | 0.1863
+54%
repaired vs failed attempt (0.1814 vs 0.1179)
Fixes: untied output table · no ×16 input scaling + input layer norm · Adam β2 0.999 · re-centred output table · new learning-rate schedule
0.0002
gap between two seeds at the final epoch (stable)
9
Source: Central-model campaign final report §§3–4
Notes: الشريحة 6 — إصلاح SASRec في المرحلة القديمة. المحاولة الأولى فشلت: 0.1179. بعد 5 إصلاحات (فك ربط جدول الخرج، شيل الضرب ×16 مع LayerNorm على الدخل، Adam β2 = 0.999، إعادة توسيط جدول الخرج، وجدول learning rate جديد) وصلت 0.1814، يعني +54%. وبعد epoch تبريد إضافية 0.1863. الفرق بين البذرتين في الآخر 0.0002 بس، يعني ثابت. الدرس: كل فشل اتوثق ومتقفلش عليه — وده نفس الأسلوب اللي بنستخدمه في سلم الفيدرالي.

## Slide 10
FEATURE ENGINEERING
From 58 input columns to 24
Earlier phase — 58 inputs
6
token columns
item · category · brand · main category · daypart · weekday
19
numeric columns
price · hour/weekday (sin, cos) · gap since last view · item age · session counts
15
quality flags
price missing / zero · brand recovered · category conflict …
12
user-context values
past views · sessions · brand / category match share · price vs usual
6
masks
history available · previous session available …
Current study — 24 inputs
Chart: 
| Token | Numeric | Flag | User context | Mask
Inputs | 5 | 7 | 2 | 6 | 4
24/53
kept: statistics filter (→ 30), then grouped search
21 / 24
computable on the device
10
Source: Feature dictionary §15.1; execution reference §2.6; feature search (decision log rows 39, 52–54); review part 4 (features)
Notes: الشريحة — هندسة الفيتشرز (الأعمدة). المرحلة القديمة: 58 عمود دخل: - 6 أعمدة tokens: المنتج، الفئة، البراند، الفئة الرئيسية، جزء اليوم، يوم الأسبوع. - 19 عمود رقمي: السعر، الساعة واليوم (sin/cos)، الوقت من آخر مشاهدة، عمر المنتج، عدادات الجلسة. - 15 علامة جودة: السعر ناقص أو صفر، البراند متصلح، تعارض الفئة... - 12 قيمة عن المستخدم: عدد المشاهدات والجلسات السابقة، نسبة تطابق البراند/الفئة، السعر مقارنة بالعادي. - 6 masks: التاريخ متاح، الجلسة السابقة متاحة... الدراسة الحالية: 24 عمود: 5 tokens، 7 أرقام، 2 علامات، 6 عن المستخدم، 4 masks. الاختيار: 53 → 30 بالإحصاء → 24 ببحث جماعي. ومفيش أي عمود تقويم فضل. 21 من 24 ممكن يتحسبوا على الجهاز نفسه؛ الـ 3 الباقيين محتاجين قاموس مشترك (المنتج، الفئة، البراند).

## Slide 11
FEATURE STUDY
What each feature group is worth
EARLIER PHASE · full data · not comparable with the current study
Chart: Macro MRR@20 change when a group is removed (10k users, 112,365 decisions)
| All side features | Item age | Current price | Main category | Brand | Cold user | Previous gap | Calendar
Change in MRR@20 when removed | -0.046669 | -0.024654 | -0.009761 | -0.006262 | -0.005687 | -0.004068 | -0.003619 | 0.00066
−0.0467
without any side feature: features matter
+0.00026
best new candidate; threshold 0.002 → keep current
+0.0007
calendar: within noise → dropped later
11
Source: Feature-study final report §3; living thesis reference (decision KEEP_CURRENT)
Notes: الشريحة — دراسة الفيتشرز: كل مجموعة تسوى قد إيه (بنشيلها ونشوف الفرق). شيل كل الفيتشرز الجانبية: −0.0467. عمر المنتج: −0.0247. السعر الحالي: −0.0098. الفئة الرئيسية: −0.0063. البراند: −0.0057. مستخدم بارد: −0.0041. الوقت من آخر مشاهدة: −0.0036. التقويم: +0.0007 (ضوضاء). يعني الفيتشرز مهمة، بس أحسن مرشح جديد كسب +0.00026 بس (الحد 0.002) → فضلنا على نفس الفيتشرز. والتقويم اتشال في الدراسة الحالية.

## Slide 12
WHY WE CHANGED COURSE
The earlier phases answered a different question
Wrong question
Best cloud model ≠ the proposal's question (cloud vs federated vs on-device)
→ a deployment study
One user = one device
Raw users: median 6 events, max 11,628; 473,402 users with a single event
→ users with 5–100 events: 1.45M
Federated cost
52.8M decisions is too large to simulate federated training many times
→ main cohort 2.59M (≈ 20× smaller)
Unfair family comparison
GRU and SASRec had different features and training schedules
→ a new contest on one clean protocol
Test week already seen
The old test week was read once
→ disclosed as seen; one new sealed look
Limited compute
2× A16 GPUs (15.4 GiB each), 12.8 GiB free disk
→ now 2× A40 server; experiments running
12
Source: Owner scope for the deployment study; planning evidence packet (data census); population decision; central-model report
Notes: الشريحة 8 — ليه غيرنا الاتجاه (بالأرقام). 1) المراحل القديمة جاوبت "إيه أحسن موديل سحابة"، بس سؤال البروبوزال هو سحابة مقابل فيدرالي مقابل جهاز → عملنا دراسة نشر. 2) مستخدم = جهاز: في الداتا الخام الوسيط 6 أحداث، والأقصى 11,628، و473,402 مستخدم عندهم حدث واحد بس → أخدنا المستخدمين اللي عندهم 5–100 حدث: 1.45 مليون. 3) تكلفة الفيدرالي: 52.8 مليون قرار كبير جداً نحاكي عليه فيدرالي مرات كتير → main cohort 2.59 مليون (حوالي 20 مرة أصغر). 4) مقارنة غير عادلة: GRU و SASRec كانوا بفيتشرز وجداول تدريب مختلفة → مسابقة جديدة على بروتوكول واحد نظيف. 5) أسبوع الـ test القديم اتقرا مرة → مكتوب إنه اتشاف، ونظرة واحدة جديدة مقفولة. 6) الموارد: كان عندنا 2× A16 (15.4 جيجا لكل واحدة) و12.8 جيجا مساحة فاضية بس؛ دلوقتي معانا سيرفر 2× A40 والتجارب شغالة.

## Slide 13
THE NEW SETUP
From raw users to the calibration set
Chart: Number of users
| Warm users (≥ 1 training event) | Study pool (5–100 events) | Full-pool cloud users | Pretraining (opted-in) users | Main cohort | Calibration users (tuning only)
Users | 2694998 | 1446986 | 1348682 | 1217610 | 131072 | 32768
Split
Train
1 Oct – 15 Nov
Validation
16–22 Nov
Test (sealed)
23–29 Nov
Pretraining users never overlap the main cohort.
Up to 50 past events per prediction.
Unseen-user panel 12,862; truly cold users 381,295.
13
Source: Planning evidence packet (data census); population decision; pretraining cohort build; realism audit D2
Notes: الشريحة 9 — الإعداد الجديد: من المستخدمين الخام لمجموعة الضبط. 2,694,998 مستخدم عندهم حدث تدريب واحد على الأقل ← 1,446,986 في الـ pool (5–100) ← 1,348,682 للسحابة الكاملة ← 1,217,610 للتدريب المسبق (مستخدمين موافقين، مش متداخلين مع الـ main) ← 131,072 main cohort ← 32,768 calibration (للضبط بس). التقسيم: تدريب لحد 15 نوفمبر، validation 16–22، test 23–29 مقفول. كل توقع بيشوف لحد 50 حدث. كمان: لوحة مستخدمين ما شاركوش 12,862، ومستخدمين باردين تماماً 381,295.

## Slide 14
DISCUSSION / DECISION 2
Is the change of course sound?
1
Is limiting users to 5–100 events acceptable for the Edge story?
It keeps each simulated device realistic; very heavy and single-event users are reported as separate panels.
2
Which cloud should be the reference: 131k matched users or the 1.35M full pool?
We report both — which leads?
3
Should the earlier full-data results appear in the thesis, or only as context?
They are not comparable (different data size and features).
14
Context: earlier phases and the new setup
Notes: ديسكشن 2 — هل تغيير الاتجاه سليم؟ 1) تحديد المستخدمين بـ 5–100 حدث مقبول لقصة Edge؟ بيخلي كل جهاز واقعي، والمستخدمين التقال جداً وأصحاب الحدث الواحد ليهم لوحات منفصلة. 2) المرجع: السحابة المطابقة (131 ألف) ولا الكاملة (1.35 مليون)؟ 3) نتائج المرحلة القديمة تدخل الرسالة ولا تفضل context بس؟ مش قابلة للمقارنة.

## Slide 15
CURRENT STUDY — BACKBONE CONTEST
SASRec wins under the registered rule; GRU at the fixed end
Chart: Validation MRR@20, 2-seed mean, main cohort (40,764 users)
| Best checkpoint within budget (registered rule) | Fixed end of budget
GRU (21.0M) | 0.1569 | 0.1569
SASRec (83.9M) | 0.1612 | 0.1527
+0.0043
SASRec, CI [+0.0033, +0.0052] — selected
+0.0042
GRU at the fixed end, CI [+0.0033, +0.0052] — disclosed
0.1967 vs 0.1910
NDCG@10, SASRec vs GRU
15
Source: Contest result file; contest diagnostics (decision log, 28 Sep)
Notes: الشريحة 11 — مسابقة الموديل في الدراسة الحالية (8 تشغيلات، 40,764 مستخدم). القاعدة المسجلة: SASRec 0.1612 مقابل GRU 0.1569 → SASRec +0.0043، فترة الثقة [+0.0033، +0.0052] → اتختار. نهاية الميزانية الثابتة: GRU 0.1569 مقابل SASRec 0.1527 → GRU +0.0042 → مفصح عنه. NDCG@10: 0.1967 مقابل 0.1910. ملحوظة: 0.1612 هنا مش قابل للمقارنة بـ 0.1713 القديم (داتا أصغر حوالي 20 مرة وفيتشرز مختلفة).

## Slide 16
CURRENT STUDY — THE BAR TO BEAT, AND THE DEVICE BUDGET
Simple rules reach 44–69% of the cloud
Chart: Validation MRR@20, main cohort
| Popularity | Last viewed item | Session kNN | GRU | SASRec (cloud)
MRR@20 | 0.01943 | 0.07111 | 0.11138 | 0.1569 | 0.1612
Chart: MB per federated visit (cap 170 MB)
| Cloud-size model | Device model | 8-bit uploads | Frozen item tables
MB per visit | 671.1 | 165.7 | 103.6 | 2.1
Parameters: 83.9M cloud vs 20.7M device. Frozen tables: ≈ 1 MB each way + one 81.78 MB download (to be re-measured).
16
Source: Decision log (baselines, 28 Sep); architecture lock (parameters, bytes); review synthesis §3.2
Notes: الشريحة 12 — الحد اللي لازم نعديه، وميزانية الجهاز. شمال: popularity 0.0194، آخر منتج اتشاف 0.0711 (44% من السحابة)، session kNN 0.1114 (69%)، GRU 0.1569، SASRec 0.1612. يمين: الميجابايت في الزيارة: موديل بحجم السحابة 671، موديل الجهاز 165.7 (تحت سقف 170)، رفع 8 بت 103.6، جداول مجمدة 2.1. الباراميترز: 83.9 مليون مقابل 20.7 مليون.

## Slide 17
CURRENT STUDY — FEDERATED LEARNING
Tuning so far: 0.0235 → 0.0288 (+22.7%)
Chart: Client learning-rate multiplier, 32,768 calibration users, 1,707 rounds
| ×0.5 | ×1 (start) | ×2 | ×4 | ×8 | ×16
Calibration MRR@20 | 0.020263 | 0.023473 | 0.025562 | 0.02757 | 0.028796 | 0.022909
≈ 25%
federated vs matched central (calibration, est.)
≈ 44%
“last viewed item” vs cloud (main cohort)
Next stages
Server optimizer
running
LR shape × client optimizer
next
Local passes / batch
next
Pretrained start
running
Frozen item tables
next
17
Source: Improvement-ladder register; learning-rate selection files; review synthesis §1
Notes: الشريحة 13 — الفيدرالي. منحنى الـ learning rate: 0.0203 / 0.0235 (البداية) / 0.0256 / 0.0276 / 0.0288 (الأحسن عند ×8) / 0.0229. يعني +22.7% عن البداية. الإنذار: حوالي 25% من الموديل المركزي المطابق على calibration (المركزي تقدير 0.11–0.12)، في حين آخر منتج اتشاف حوالي 44% من السحابة. مجموعات مختلفة، فده إنذار مش نتيجة. المراحل الجاية: server optimizer (شغال)، شكل الـ LR، الـ passes/batch، البدء من موديل مُدرب مسبقاً (شغال)، والجداول المجمدة. المرحلة بتتحفظ بس لو كسبت ≥ 0.002.

## Slide 18
DISCUSSION / DECISION 3
Federated effort and privacy level
1
How much tuning effort is fair for federated learning?
Our ladder stops when a stage gains < 0.002.
2
If tuned federated stays below 0.0711 (“last viewed item”), how do we present it?
Plan: report it plainly as a finding about this recipe and budget.
3
Is DP at ε = 8 and ε = 1 enough, or do you want a curve?
ε = 4 costs one more run (≈ half a day, estimate).
18
Context: federated ladder and baselines
Notes: ديسكشن 3 — مجهود الفيدرالي ومستوى الخصوصية. 1) قد إيه ضبط عادل؟ السلم بيقف لو المرحلة كسبت أقل من 0.002. 2) لو الفيدرالي فضل تحت 0.0711، نعرضه إزاي؟ خطتنا: بوضوح كنتيجة عن الوصفة والميزانية. 3) ε=8 و ε=1 كفاية ولا منحنى؟ ε=4 تشغيل زيادة حوالي نص يوم (تقدير).

## Slide 19
CURRENT STUDY — COMPARISON BOARD
Every method, compared with what, and its status
Level
Method
Compared with
Status
Cloud
Large cloud model
reference
0.1612 (contest)
Cloud
Full-pool cloud (1.35M users)
reference 2
training ends ≈ 30 Sep
Cloud
Small cloud model (device size)
large cloud
sealed
Federated
Federated (tuned), FedProx, personal vector, 8-bit uploads
cloud; floor
tuning stage 2 of 4
Federated + DP
DP at ε = 8 and ε = 1
federated
after tuning
Pretrained branch
Pretrained (1.22M users) → + federated → + frozen tables
full-pool cloud
pretraining running
On-device
Local-only model; cloud / federated / pretrained model fine-tuned on device
cloud; its own base
device runs started
Baselines
Last viewed item 0.0711 · session kNN 0.1114 · popularity 0.0194
floor
done
Sealed results are read together: validation ≈ 2–3 Oct, single test look ≈ 4–5 Oct (estimates).
19
Source: Contest result; baselines (decision log 28 Sep); run status (decision log 29 Sep); master plan v5
Notes: الشريحة 15 — لوحة المقارنة في الدراسة الحالية. السحابة الكبيرة هي المرجع (0.1612). السحابة الكاملة بتتدرب وتخلص حوالي 30 سبتمبر. السحابة الصغيرة مقفولة. الفيدرالي في مرحلة الضبط التانية من أربعة. DP بعد الضبط. الفرع المُدرب مسبقاً (1.22 مليون مستخدم) شغال. تشغيلات الجهاز بدأت. الـ baselines خلصت. النتائج المقفولة كلها هتتقرا مع بعض: validation حوالي 2–3 أكتوبر، test حوالي 4–5 أكتوبر (تقديرات).

## Slide 20
CURRENT STUDY — PRIVACY AND THE REALISTIC BRANCH
The key numbers
ε = 8 · ε = 1
client-level DP; noise multipliers 0.5642 · 1.3094
δ = 5 × 10⁻⁶
adding or removing one user's history
1,217,610
opted-in users for pretraining (24.1M decisions)
265,162
parameters uploaded with frozen tables (≈ 1.06 MB each way)
81.78 MB
one-time table download
98%
of device-model parameters are item tables → updates can reveal viewed items
Adversary: an honest-but-curious browser vendor. Secure aggregation is not simulated — stated as a limitation.
20
Source: Privacy statement and threat model; independent DP check; pretraining cohort build; review synthesis §3.2; realism audit
Notes: الشريحة 16 — الخصوصية والفرع الواقعي بالأرقام. DP عند ε=8 و ε=1 على مستوى المستخدم، noise multipliers 0.5642 و 1.3094، و δ = 5×10⁻⁶. التدريب المسبق على 1,217,610 مستخدم موافق (24.1 مليون قرار). مع الجداول المجمدة بنرفع 265,162 باراميتر بس (حوالي 1.06 ميجا في كل اتجاه)، وتحميل الجداول مرة واحدة 81.78 ميجا. 98% من باراميترز موديل الجهاز جداول منتجات، فالتحديثات من غير DP بتكشف المنتجات اللي المستخدم شافها. secure aggregation مش متحاكي — مكتوب كحدود.

## Slide 21
INDEPENDENT REVIEWS
7/10 overall; strongest on data and evaluation
Chart: 14 part scores (mean 6.96)
| Data | Evaluation & statistics | Features & history | Backbone contest | Central references | Differential privacy | Engineering | Question & Edge framing | Federated training | Communication | On-device arms | Cold start & strata | Thesis write-up | Device measurement
Score / 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
7 → 8–8.5
overall now → after the registered fixes
0
evaluation or data-leak bugs found
3 of 5
fix groups done or registered before any read
21
Source: Review synthesis (§1 scorecard, §4 fix gates); decision log 29 Sep 17:59–18:36Z
Notes: الشريحة 17 — المراجعات المستقلة. 14 جزء، المتوسط 6.96 → 7/10. أعلى حاجة الداتا والتقييم (8)، وأقل حاجة قياس الجهاز (5). مفيش ولا bug في التقييم ولا تسريب داتا. مجموعات الإصلاح: 5 مجموعات (A لـ E). A و B و C اتعملوا أو اتسجلوا قبل أي قراءة؛ D قبل الـ test و E في الكتابة. الهدف 8–8.5.

## Slide 22
WHEN RESULTS ARRIVE
Four milestones (estimates)
≈ 30 Sep
Tuning and pretraining finish
running
≈ 30 Sep – 2 Oct
Main federated + DP runs (≈ 10.7 h each)
next
≈ 2–3 Oct
One validation read, then lock
sealed
≈ 4–5 Oct
Single test look; tables ≈ 6–7 Oct
sealed
Plan said 1–2 Oct for the first read; ≈ 1 day slip because tuning screens run slower when sharing GPUs.
22
Source: Master plan v5 (cost model, test-look duration); ladder schedule; decision log 29 Sep
Notes: الشريحة 18 — إمتى النتائج (تقديرات). حوالي 30 سبتمبر: الضبط والتدريب المسبق يخلصوا. 30 سبتمبر–2 أكتوبر: التشغيلات الفيدرالية و DP (كل واحد حوالي 10.7 ساعة، معدل مقاس). حوالي 2–3 أكتوبر: قراءة validation واحدة ثم قفل. حوالي 4–5 أكتوبر: نظرة test واحدة، والجداول حوالي 6–7 أكتوبر. اتأخرنا حوالي يوم عن الخطة بسبب إن تشغيلات الضبط أبطأ وهي بتشارك الـ GPU.

## Slide 23
DISCUSSION / DECISION 4
Headline and priorities
1
Which comparison should be the Edge headline?
Plain federated vs cloud, or pretrained branch vs full-pool cloud (the review recommends the latter).
2
If time is short, what do we protect first?
Never cut: federated ×2, local-only ×2, cloud fine-tune ×2, INT8, the lock, the test look.
3
Can you pre-approve the Queen's AI-use disclosure?
Required front matter per the independent review.
23
Context: cut order is pre-registered in the master plan
Notes: ديسكشن 4 — الـ headline والأولويات. 1) أنهي مقارنة تبقى الإجابة الرئيسية لـ Edge؟ الفيدرالي العادي ولا الفرع المُدرب مسبقاً قدام السحابة الكاملة؟ 2) لو الوقت ضيق نحمي إيه الأول؟ مش هنقطع: الفيدرالي ببذرتين، المحلي ببذرتين، fine-tune السحابة ببذرتين، INT8، القفل، ونظرة الـ test. 3) يوافق مسبقاً على بيان استخدام الذكاء الاصطناعي المطلوب من Queen's؟ سجل التحديثات: v1-numbers — 2026-09-29، نفس الحالة (DECISION_LOG لحد الصف 228، السلم لحد S1b).